**Реалізація в районі Національної програми**

**«Велике будівництво» у 2021 році**

**Об’єкт** - **«Нове будівництво модульного спортивного залу КУ «Молодіжний центр» в с.Королівка по вул.Спортивна, Коломийського району, Івано-Франківської області (коригування)»**

Кошторисна вартість – 37,0 млн.грн.

Будівництво розпочато у 2019 році.

Замовник робіт – Коломийська міська рада.

Генеральний підрядник робіт - ПП «Промбудсервіс-Косів».

 Впродовж 2019 та 20 року на будівництво обєкта освоєно 6,0 млн. грн.

 На 2021 рік для завершення робіт по обєкту передбачені кошти в сумі 30880,7 тис.грн., в тому числі кошти з Державного бюджету – 22920,5 тис.грн., місцевого бюджету – 7960,2 тис.грн.

 Завершення комплексу робіт та відкриття об’єкта відбулося в серпні 2021 року





**Об’єкт - «Капітальний ремонт будівлі**

**Музею писанкового розпису в м.Коломиї»**

 Кошторисна вартість робіт – 6741,6 тис.грн. (6000,0 тис.грн. – кошти державного бюджету; 741,6 – кошти обласного бюджету, рішення обласної ради про виділення коштів від 23.04.2021р. №141-6/2021).

 Роботи розпочато 16.03.2021 року.

 Замовник робіт – УКБ в Івано-Франківській області.

 Генпідрядна організація, яка здійснює будівельні роботи – ТзОВ «О.І.Груп», м.Івано-Франківськ.

 Завершення комплексу робіт та відкриття об’єкта відбулося в листопаді 2021 року.



**Об’єкт – «Будівництво спортивного залу та майстерень**

**Коломийського НВК №9 Школа-природно-математичний ліцей по вул.Драгоманова,1 в м.Коломия»**

 Замовник– Коломийська міська рада

 Вартість робіт – 21,0 млн.грн.

 Виконавець робіт – ПП «Промбудсервіс-Косів» (керівник – В.Тинкалюк).

 Завершення комплексу робіт та відкриття об’єкта – грудень 2021 року

