**Довідка про хід виконання рішення районної ради**

**від 06.06.2013 року №387-ХV/13 «Про Комплексну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року в районі»**

Рішенням районної ради від 06.06.2013 року затверджено районну Комплексну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року. Метою заходів даної програми є поліпшення родючості сільськогосподарських угідь шляхом покращення технічного стану меліоративних систем на внутрішньогосподарській мережі та зниження ризиків підтоплення. Умовою виконання програми є максимальне забезпечення задовільних та стабільних урожаїв, підвищення продуктивності рослинництва, невеликих затрат ресурсів і коштів. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів екологічного податку, грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності і частково за кошти, які надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування. Головним виконавцем вказаних робіт виступає Коломийське міжрайонне управління водного господарства.

З метою вирішення проблем захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від наслідків катастрофічних паводків і повеней та мінімізування розмірів заподіяних ними збитків в районі протягом 2014-2017 років вирішувалися питання щодо протипаводкового регулювання русел річок, охорони їх від замулення, засмічення, впливу водної ерозії, проводилися комісійні обстеження берегових ліній тощо. На проведення перелічених заходів з обласного бюджету освоєно 1,2 млн.грн., з інших джерел – 0,2 млн.грн.

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на території району у 2015 році проведено роботи на об’єктах, замовником яких виступало Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів, зокрема:

- «Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Прут в с.Шепарівці» (будівництво берегоукріплення), освоєно 1165,0 тис.грн.

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Ворона в с.Виноград Коломийського району», освоєно 713,2 тис.грн.

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Опрашина в с.Угорники Коломийського району», освоєно 321,6 тис.грн.

У 2016 році проведено роботи на об’єкті «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р.Прут біля с.Корнич Коломийського району Івано-Франківської області», освоєно 1475,9 тис.грн. На даний час роботи тривають.

З метою охорони навколишнього природного середовища у 2016 році проведено роботи на території Ценявської, Корницької, Дебеславцівської та Матеївецької сільських рад, освоєно 640,5 тис.грн. Продовжувались роботи щодо добудови очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора в с.Коршів.

У 2017 році проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території дошкільного навчального закладу «Лісовичок» в с.Шепарівці, освоєно 202,0 тис.грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту – «Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по вулицях Зелена, Нова, Шевченка та Івасюка в с.Коршів Коломийського району Івано-Франківської області» на загальну суму 70,0 тис.грн. Здійснені заходи щодо підтримки гідротехнічного стану водойм у селі Корнич (22,3 тис.грн.) та селищі Отинія (17,2 тис.грн.).

У 2018 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища заплановано проведення наступних робіт по об’єктах:

- «Будівництво очисних споруд та підводного каналізаційного колектора для с.Коршів Коломийського району» - 719,0 тис.грн.;

- «Нове будівництво мереж господарсько-побутової каналізації по вулицях Зелена, Нова, Шевченка та Івасюка в с.Коршів Коломийського району» - 400,0 тис.грн.;

- «Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території дошкільного навчального закладу «Лісовичок» в с.Шепарівці Коломийського району» - 300,0 тис.грн.;

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на річці Прут в с.Шепарівці Коломийського району» - 95,0 тис.грн.;

- «Нове будівництво системи роздільної каналізаційної мережі на території Коломийської дитячої лікарні» - 180,0 тис.грн.

У поточному році заплановано придбання спецтехніки для Отинійської селищної ради.

Разом з тим, є потреба у проведенні руслоукріплюючих робіт на р.Прут в селах Шепарівці, Корнич, Воскресінці, а також на р.Пістинька в с.Спас. По даних об’єктах направлені відповідні запити в облдержадміністрацію щодо виділення бюджетних коштів.