**Довідка**

**про виконання районної цільової Програми «Теплий заклад культури Коломийського району» на 2016-2020 роки за 9 місяців 2016 року**

На виконання рішення сесії Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015р. №46-2/2015 «Про обласну програму «Теплий заклад культури Прикарпаття» на 2016-2020 роки» рішенням сесії Коломийської районної ради від 22.10.2015р. №836-ХХХVІІ/15 затверджено районну цільову Програму «Теплий заклад культури Коломийського району» на 2016-2020рр.

Не зважаючи на те, що Програма «Теплий заклад культури Коломийського району» впродовж 9 місяців 2016 року не фінансувалася, спільними зусиллями обласної та районної влади, органів місцевого самоврядування, громад сіл та селищ завдання Програми по мірі можливості виконувалися.

Впродовж 2016р. в закладах культури району проведена низка організаційних та технічних заходів, спрямованих на ощадливе використання енергоносіїв та покращення технічного стану.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури проведено ремонти в 12 закладах.

Проведено капітальний ремонт Будинку культури с. Матеївці; замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі в закладах культури сіл Велика Кам’янка та Грушів; перекрито дах Будинку культури с. Ценява; проведено поточні ремонти в закладах культури сіл Іванівці, Спас Горішній, Назірна, Товмачик, П’ядики, Виноград, селища Отинія та школі мистецтв селища Гвіздець.

Постійно ведуться профілактичні роботи систем опалення, ремонтуються пічки; впроваджується тенденція переведення закладів на тверде паливо: в цьому році переведено клубні установи сіл Годи-Добровідка, Струпків, смт. Гвіздець та бібліотека с. Грабич.

Установи щорічно забезпечуються твердим паливом: на осінньо-зимовий період 2016/17 років придбано 19 куб. м дров на суму 17,5 тис. грн. і 15 т вугілля на суму 32,2 тис. грн. для Гвіздецької школи мистецтв та 47 куб. м дров на суму 15 тис. грн. для бібліотек району.

Заклади культури співпрацюють з сільськими та селищними радами в написанні інвестиційних проектів. Так, в районному конкурсі «Краща етнокультурна громада» І місце здобуло с. Виноград, ІІ місце – с. Матеївці, ІІІ місце – с. Воскресинці.

Враховуючи складний економічний час для держави, працівники культури не очікують додаткових коштів на розвиток галузі, проводять роботи методом народної будови залучаючи благодійні кошти та спецкошти. Так, станом на 01.10.2016р., сума спецкоштів від реалізації клубних квитків становить 84 049,00 грн.

Впродовж 9 місяців **2016 року** в закладах культури:

* встановлено вхідні двері, виготовлено дашок над вхідними дверима, встановлено ринви, залито стяжку на сходах, проведено косметичний ремонт І поверху в школі мистецтв смт. Гвіздець (30 тис. грн., благодійні кошти);
* відремонтовано частину даху, замінено віконні блоки на енергозберігаючі в Будинку культури с. Велика Кам’янка (30 тис. грн., обласний бюджет; 10 тис. грн. - кошти районного бюджету);
* проведено поточний ремонт електропроводки на ІІ поверсі та сцені, ремонт глядацького залу в Будинку культури с. П’ядики (3 тис. грн., спецкошти; 5 тис. грн. − кошти районного бюджету);
* проведено ремонт стін та стелі в гуртковій кімнаті в Народному домі с. Спас Горішнє (4,5 тис. грн., спецкошти);
* проведено поточний ремонт даху Народного дому с. Назірна (3 тис. грн., спецкошти та благодійні кошти);
* проведено капітальний ремонт І та ІІ поверху, запасних і аварійних виходів, хореографічного залу; придбано одяг сцени та систему освітлення; облаштовано санвузли та душові кабіни; встановлено тротуарні доріжки, площадки, облаштовано клумбу в Будинку культури с. Матеївці (500 тис. грн. – обласний бюджет; 20 тис. грн. – кошти районного бюджету);
* перекрито дах, встановлено ринви та водостічні труби в Будинку культури с. Ценява (126,0 тис. грн. – обласний бюджет, 20 тис. грн. – кошти районного бюджету);
* проведено косметичний ремонт гурткової кімнати Будинку культури с. Товмачик (5,0 тис. грн. – спецкошти);
* замінено віконні блоки на енергозберігаючі (6 шт.) в бібліотеці с. Грушів (13,5 тис. грн. – сільський бюджет);
* проведено внутрішній капітальний ремонт клубу с. Іванівці (75,0 тис. грн. – сільський бюджет).
* проведено ремонт електроживлення в зв’язку з реконструкцією приміщень електрощитової та суміжних приміщень під балкон глядацького залу, очищено приміщення колишньої кінобудки для наступних робіт в Будинку культури смт. Отинія на суму 79,0 тис. грн. (кошти обласного конкурсу «Краща етнокультурна громада»);
* встановлено відливи на передній частині даху в Будинку культури с. Виноград на суму 2,5 тис. грн. (за рахунок спецкоштів);
* ведуться роботи по перекриттю частини даху (після стихії) клубу с. Молодилів на суму 8,95 тис. грн. (обласний бюджет);
* на придбання котлів та ремонт системи опалення Будинку культури с. Корнич передбачено кошти в сумі 40 тис. грн. (обласний бюджет).

**Всього на загальну суму 975,45 тис. грн.**

**Начальник відділу культури**

**райдержадміністрації Людмила Федор**

Дутчак 26644