Проект



**КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Колегія районної державної адміністрації**

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про роботу Коломийського міжрайонного управління водного господарства** |
|  |

На території Коломийського району, на даний час, знаходяться 32 захисні гідротехнічні споруди в басейні р.Прут. З них 8 дамб – загальною довжиною 15600 м, 24 берегоукріплення – загальною довжиною 5581 м, та каналів по міжгосподарській мережі – 80,8 км.

В районі протікає 359 річок, загальною довжиною 1153 км, з них малих – 358, загальною довжиною 1115 км, 1 середня річка (р.Прут) – довжиною 38 км.

Водний фонд і землі зайняті водними об’єктами по Коломийському районі становить – 8380,3 га у т.ч. ставками, пожежними і технічними водоймами – 341,9 га, річками та струмками – 1470,6 га, каналами, колекторами та канавами – 526,9 га, прибережними захисними смугами – 5955 га, болотами – 69,7 га, гідротехнічними спорудами – 16,1 га.

З метою поліпшення стану водойм, річок і джерел міжрайонне управління водного господарства щорічно бере участь у відновленні та облаштуванні джерел та криниць зони обслуговування. За 2017-2018 рр. на території зони обслуговування відновлено та впорядковано 18 джерел.

Впродовж 2018 року міжрайонним управлінням водного господарства було проведено ремонтні роботи, доглядові роботи та роботи з розчищення русел річок на міжгосподарській меліоративній мережі.

За підсумками – 10-ти місяців 2018 року: колективом міжрайонного управління водного господарства виконано загальний обсяг робіт на суму 842,8 тис.грн.; поточний ремонт міжгосподарської мережі – 93,3 тис.грн.; обсяги земляних робіт становлять 39,9 тис. м3; виконано очистку і ремонт

2

дамб і каналів – 14 тис. м3; відремонтовано 65 гідротехнічних споруд. Підготовлено меліоративні системи до вегетації у 2018 році на площі

77,4 тис. га.

**Враховуючи вищенаведене, колегія районної державної адміністрації вирішила рекомендувати:**

1. Коломийському міжрайонному управлінню водного господарства (Я.Ф. Квас):
   1. .Посилити організаційну роботу із сільськогосподарськими підприємствами району по завершенню ремонту гідротехнічних споруд.
   2. .Проводити постійний моніторинг аварійних зон обслуговування Коломийського міжрайонного управління водного господарства.
   3. .Постійно проводити моніторинг стану водних об’єктів Коломийського міжрайонного управління водного господарства.
   4. .Передбачити кошти на виконання комплексної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в Коломийському районі.
   5. .Звернутися в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію та Дністровське басейнове управління водних ресурсів щодо виділення коштів для виконання робіт з протипаводкового захисту населених пунктів району.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – міжрайонне управління водного господарства.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Нестора Печенюка.

**Голова районної**

**державної адміністрації,**

**голова колегії Любомир Глушков**

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший заступник голови

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Печенюк

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Керівник апарату

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Беркещук

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Коваленко

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Вінтоняк

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Провідний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х. Слободян

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Завідувач сектором контролю

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І. Ткач

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

Виконавець:

Начальник Коломийського

міжрайонного управління водного

господарства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. Квас

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.