**Інформація про хід виконання**

**Комплексної цільової програми розвитку водного господарства**

**в Коломийському районі**

Рішенням районної ради від 06.06.2013 року затверджено районну Комплексну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року. Метою заходів даної програми є поліпшення родючості сільськогосподарських угідь шляхом покращення технічного стану меліоративних систем на внутрішньогосподарській мережі та зниження ризиків підтоплення. Умовою виконання програми є максимальне забезпечення задовільних та стабільних урожаїв, підвищення продуктивності рослинництва, невеликих затрат ресурсів і коштів.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів екологічного податку, грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності і частково за кошти, які надходять від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування. Виконавцем вказаних робіт виступає Коломийське міжрайонне управління водного господарства.

 З метою вирішення проблем захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від наслідків катастрофічних паводків і повеней та мінімізування розмірів заподіяних ними збитків Коломийським міжрайонним управлінням водного господарства протягом 2014-2016 років вирішувалися питання щодо протипаводкового регулювання русел річок, охорони їх від замулення, засмічення, впливу водної ерозії. На проведення перелічених заходів з обласного бюджету освоєно 910,4 тис.грн., з інших джерел – 189,2 тис.грн.

 За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на території району у 2015 році проведено роботи на об’єктах, замовником яких виступало Івано-Франківське обласне управління водних ресурсів, зокрема:

- «Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Прут в с.Шепарівці» (будівництво берегоукріплення), освоєно 1165,0 тис.грн.

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Ворона в с.Виноград Коломийського району», освоєно 713,2 тис.грн.

- «Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р.Обрашина в с.Угорники Коломийського району», освоєно 321,6 тис.грн.

 У 2016 році проведено роботи на об’єкті «Нове будівництво берегоукріплюючих споруд на правому березі р.Прут біля с.Корнич Коломийського району Івано-Франківської області», освоєно 1475,9 тис.грн. На даний час роботи тривають.

 З метою охорони навколишнього природного середовища у 2016 році проведено роботи на території Ценявської, Корницької, Дебеславцівської та Матеївецької сільських рад, освоєно 640,5 тис.грн. Продовжувались роботи щодо добудови очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора в с.Коршів. У звітному році з обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища освоєно 179,0 тис.грн.

 У 2017 році заплановано проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на території дошкільного навчального закладу «Лісовичок» в с.Шепарівці та завершення добудови очисних споруд та підвідного каналізаційного колектора в с.Коршів. З обласного бюджету на ці цілі виділені кошти відповідно в сумі 200,0 тис.грн. та 899,7 тис.грн. Разом з тим, заплановані роботи щодо проведення руслоукріплюючих робіт на р.Прут в селах Шепарівці, Корнич та Воскресінці.