**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

від 31.10.2016 м.Коломия № 490

**Про виконання районної**

**цільової Програми «Теплий заклад**

**культури Коломийського району»**

**на 2016-2020 роки за 9 місяців 2016 року**

Впродовж 2016 року в закладах культури району проведена низка організаційних та технічних заходів, спрямованих на ощадливе використання енергоносіїв та покращення технічного стану.

Не зважаючи на те, що Програма «Теплий заклад культури Коломийського району» впродовж 9 місяців 2016 року не фінансувалася, спільними зусиллями обласної та районної влади, органів місцевого самоврядування, громад сіл та селищ завдання Програми по мірі можливості виконувалися.

 З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури проведено ремонти в 12 закладах. Проведено капітальний ремонт Будинку культури с. Матеївці; замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі в закладах культури сіл Велика Кам’янка та Грушів; перекрито дах Будинку культури с. Ценява; проведено поточні ремонти в закладах культури сіл Іванівці, Спас Горішній, Назірна, Товмачик, П’ядики, Виноград, селища Отинія та школі мистецтв селища Гвіздець.

 Постійно ведуться профілактичні роботи систем опалення, ремонтуються пічки; впроваджується тенденція переведення закладів на тверде паливо: в цьому році переведено клубні установи сіл Годи-Добровідка, Струпків, смт. Гвіздець та бібліотека с. Грабич.

Установи щорічно забезпечуються твердим паливом: на осінньо-зимовий період 2016/17 років придбано 13 куб. м дров та 6 тонн біопалива на суму 17,5 тис. грн., передбачено 32,2 тис. грн. на 15 тонн вугілля для Гвіздецької школи мистецтв; придбано 47 куб. м дров на суму 15 тис. грн. для бібліотек району.

Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації 25.10.2016р.

**Виходячи з вищенаведеного:**

1. Інформацію про виконання районної цільової Програми «Теплий заклад культури Коломийського району» за 9 місяців 2016 року взяти до відома.
2. Відділу культури райдержадміністрації (Л. Федор):
* продовжувати роботу по виконанню районної цільової районної програми «Теплий заклад культури Коломийського району» на 2016-2020 роки з метою своєчасного виконання передбачених Програмою заходів;
* продовжувати роботи щодо збереження мережі закладів культури сіл, ефективного використання енергоресурсів, забезпечення належних умов дозвілля молоді та покращення умов праці працівників закладів культури;
* зміцнювати матеріально-технічну базу закладів культури району;
* проводити ремонтні роботи в закладах культури методом народної будови із залученням позабюджетних і благодійних коштів.
1. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ культури райдержадміністрації.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Любов Михайлишин.

**Голова районної**

**державної адміністрації Любомир Глушков**