УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.10.2015                                                 Коломия                                                    427

##### Про стан підготовки підприємств

##### житлово-комунального господарства,

##### закладів бюджетних установ до

##### роботи  в осінньо-зимовий

##### період 2015-2016 років

В районі завершуються роботи по підготовці підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Розпорядженням районної державної адміністрації від 29 травня 2015 року №224 затверджено районний оперативний штаб та визначено першочергові заходи з питань підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Підготовка району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років проходить згідно затверджених графіків.

Завершуються роботи з підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в опалювальний період 2015-2016 років. До роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років із необхідних 81 котельні підготовлено 78, з них:

- управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  – 62 котельні,  підготовлено 59;

- центральна районна лікарня – 3 котельні, підготовлено 3;

- відділ культури райдержадміністрації – 15 паливних, підготовлено 15;

- центральна котельня селища Отинія.

Особлива увага приділяється підготовці об’єктів соціально-культурного значення, з 329 підготовлено 329, що становить 100 відсотків готовності.

Завершуються роботи по підготовці об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  району до роботи в зимових умовах.

В районі 5 комбінатів комунальних підприємств надають послуги з водопостачання та водовідведення:

-  з 5  водопровідних насосних станцій до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 каналізаційних очисних споруд підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 водозаборів до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності, з них 2 – поверхневі водозабори та 3 – водонапірні башти.

На виконання розроблених заходів комбінатами комунальних підприємств району:

-  виконано  роботи   по  ремонту  запірної  арматури,   промивці   фільтрів  на водоочисних станціях;

- ліквідовано аварійні прориви на магістральних та вуличних водогонах;

-  проведено   профілактичні   та   ремонтні   роботи   на   насосних   станціях для забезпечення безперебійної подачі води в зимовий період.

Не вирішено питання будівництва нового водозабору в с.Ковалівка, що  дало б можливість ліквідувати аварійний водопровід. Також, на сьогоднішній день залишається в аварійному стані більше 150 м  центрального водогону в с.Турка.

На опалювальний період 2015-2016 років навчальні заклади забезпечені твердим паливом (дрова – 80м3, вугілля – 30,0 т) згідно потреби на опалювальний період.  Для Гвіздецької школи мистецтв виділено  45,0 тис. грн. на придбання вугілля, для бібліотек району -15,0 тис. грн. на придбання дров. Заклади Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги: (ФАПи с.Ліски, с.Сідлище, с.Станіславівка, с.Молодилів, с.Грушів) забезпечені твердим паливом в обсязі потреби на опалювальний сезон.

В районі завершуються роботи по підготовці району до опалювального сезону 2015-2016 років, складено паспорти та акти готовності систем теплопостачання  району до опалювального сезону.

Відповідно до рішення колегії райдержадміністрації від 29 вересня 2015 року:

- Сільським та селищним головам,  начальнику управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації І. Мартинюку, начальнику відділу культури райдержадміністрації Л.Федор, головному лікарю центральної районної лікарні І.Садов’як до 5 жовтня 2015 року завершити виконання першочергових заходів щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським та селищним головам, енергопостачальним організаціям забезпечити жорсткий контроль за відпуском та споживанням енергоносіїв, дотримуючись лімітів у натуральних показниках по кожній бюджетній установі.

- Фінансовому управлінню райдержадміністрації (О.Попадюк) забезпечити в повному обсязі фінансування розрахунків бюджетних організацій, що фінансуються з районного бюджету за енергоносії та житлово - комунальні послуги, а також пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово - комунальних послуг згідно розпису доходів та видатків районного бюджету на 2015 рік.

- Отинійському (В.Кінащук), Печеніжинському (І.Довірак) селищним головам, в.о. Гвіздецького селищного голови (М.Борисевич), П'ядицькому (Р.Сікорський), Ковалівському (Т.Боднарук), Турківському (Л.Червінська) сільським головам:

  - Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств вжити заходів щодо поетапного приведення тарифів на житлово - комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

  - Спільно з керівниками комбінатів комунальних підприємств  забезпечити здійснення заходів щодо фінансового забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

  - Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств розробити комплекс заходів щодо забезпечення стовідсоткового збору коштів за надані комунальні послуги та забезпечення повної оплати їх поточного споживання.

- Філії «Коломийський райавтодор» (В.Вережак) та філії  «Коломийська ДЕД» (В.Мельничук) забезпечити заготівлю необхідної кількості протиожеледних матеріалів та технічну готовність снігоприбиральної техніки.

- Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації            (І.Мартинюк) взяти під особистий контроль завершення робіт по влаштуванню котелень на альтернативному паливі.

- Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації             (І. Мартинюк) спільно з директорами шкіл:

  - Для забезпечення вчасного пуску газу на котельнях та паливних шкіл району  до 05.10.2015 року подати в Коломийське управління по експлуатації газового господарства виконавчу документацію про готовність котелень та систем газопостачання;

  - Забезпечити до 15 жовтня 2015 року  проведення  переатестації операторів газових котелень.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету при споживанні енергоносіїв:

  - Дотримуватись жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

  - Не допускати створення дебіторської та кредиторської заборгованості.

- Відділу культури райдержадміністрації (Л.Федор) разом з сільськими та селищними головами до 05.10.2015 року взяти під особистий контроль забезпечення твердим паливом клубних установ району.

- Коломийському управлінню по експлуатації газового господарства (В.Михайлюк) до початку опалювального періоду завершити роботи по обстеженню та профілактиці газотранспортної системи та забезпечити комплекс заходів по безперебійному постачанню газу населеним пунктам району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Енергопостачальним організаціям філії Коломийський МРЕМ                (Б.Гейтота), філії Коломийський РЕМ (А.Косован) забезпечити комплекс заходів по безперебійному постачанню електроенергії населеним пунктам району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Районному оперативному штабу взяти під контроль дотримання термінів підготовки житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації (В.Кобацький).

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                     		  Нестор Печенюк

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови райдержадміністрації __________ Л. Михайлишин "________"________" 2015 р.

Керівник апарату райдержадміністрації _________________М. Беркещук "__________" ______" 2015 р

Начальник фінансового управління райдержадміністрації _________________О. Попадюк "__________" ______" 2015 р.

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації _________________М. Івашків " __________" ______" 2015 р.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації ____________ Д. Вінтоняк "________"________" 2015 р.

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації __________ О.Коваленко "________"________" 2015 р.

Підг. Начальник відділу житлово - комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації __________ В. Кобацький "________"________" 2015 р.