Проект



**КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**Колегія районної державної адміністрації**

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Про підсумки роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років |

Розпорядженням райдержадміністрації від 09.10.2017 року №467 керівникам установ, підприємств усіх форм власності та сільським і селищним головам доручено здійснити відповідні заходи для забезпечення належної роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, зокрема щодо раціонального використання енергоресурсів, скорочення та заміщення споживання природного газу бюджетними закладами, ліквідації наслідків надзвичайних погодних умов тощо.

Опалювальний період в бюджетних установах та організаціях району розпочався в жовтні 2017 року та закінчився 2 квітня 2018 року. Для його проходження було підготовлено 40 котелень, які працюють з використанням альтернативного виду палива (дрова) та з використанням природного газу. З листопада 2017 року в бюджетних установах району запроваджено щоденний моніторинг споживання енергоносіїв по кожному об’єкту, проводиться відповідний аналіз їх використання та дотримання лімітів. В опалювальний період Шепарівцівською ЗОШ I-IIст. та Ценявською ЗОШ I-IIст. вдалось зекономити бюджетних коштів на опалення в сумі 133,7 та 132,2 тис.грн. відповідно.

З метою недопущення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії в осінньо-зимовий період 2017-2018 років з районного бюджету у 2017 році додатково спрямовано 1,5 млн.грн.

Для забезпечення належних експлуатаційних умов на дорогах району і оперативної ліквідації наслідків природних явищ філіями «Коломийський райавтодор» та Коломийська ДЕД було підготовлено 14 одиниць снігоприбиральної техніки, заготовлено та використано близько 3,5 тис.тонн посипкового матеріалу. У задовільному стані в осінньо-зимовий період функціонували 62 приміські внутрішньорайонні автобусні маршрути.

У 2017 році на зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств з селищних бюджетів виділено 829,9 тис.грн., у І кварталі поточного року – 230,7 тис.грн. Дані кошти в основному спрямовані на реконструкцію центральних водопроводів та існуючих водопровідних мереж Гвіздецького та Отинійського комбінатів комунальних підприємств.

В цілому, робота у осінньо-зимовий період 2017-2018 років організована на належному рівні, опалювальний сезон пройшов без особливих зривів та аварійних ситуацій.

Враховуючи вищенаведене, колегія районної державної адміністрації вирішила рекомендувати:

1. Інформацію про підсумки роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років взяти до відома.

2. Затвердити першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років (додаток 1).

3. Затвердити склад районного оперативного штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства, бюджетних установ до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додаток 2).

4. Сільським та селищним головам розробити та здійснити організаційно-технічні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

5. Персональну відповідальність за організацію підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та її проведення на усіх об’єктах господарського комплексу і в установах бюджетної сфери покласти на керівників підприємств, установ та організацій району.

6. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження райдержадміністрації від 01.06.2017 року №244 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства та бюджетних установ району в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та підготовка до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» та від 09.10.2017 року №467 «Про хід виконання першочергових заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління економіки райдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Н.Печенюка.

**Голова районної державної**

**адміністрації, голова колегії Любомир Глушков**

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Печенюк

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

Заступник голови

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Михайлишин

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

Керівник апарату

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Беркещук

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Коваленко

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

В.о. начальника загального відділу

апарату райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.Ткач

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

Начальник управління економіки

райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Гранда

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

Виконавець:

Начальник відділу соціально-

економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, будівництва

та інфраструктури управління

економіки райдержадміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. Панченко

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2018р.

**Додаток 1**

**до рішення колегії**

**райдержадміністрації**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_2018р. №\_\_\_**

**ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ**

**щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства**

**та бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період**

**2018-2019 років**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Назва заходів | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1. | Розробити та затвердити організаційно-технічні заходи по підготовці споруд, обладнання, інженерних мереж, технічних засобів тощо до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років | До 15.06.2018 | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств, філії «Коломийський райавтодор», «Коломийська ДЕД» |
| 2. | Забезпечити погашення наявної заборгованості за спожиті у І кварталі поточного року енергоносіїв та вжити заходи щодо її недопущення | До початку опалюваль-ного періоду | Керівники бюджетних установ району |
| 3. | Комерційні вузли обліку природного газу облаштувати засобами дистанційної передачі даних | До початку опалюваль-ного періоду | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад |
| 4. | Забезпечити підготовку виробничих, комунально-побутових приміщень, споруд, тепло-, водо- та електромереж до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років з видачею паспортів готовності | До 01.10.2018 | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 5. | Здійснити енергозберігаючі заходи (загально-будівельні та інші роботи) у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах району, зокрема у Виноградському НВК, Ліснохлібичинській, Шепарівцівській, Грабицькій, Струпківській, Гвіздецькій школах | Протягом року | Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| 6. | Здійснити заходи з енергозбереження (заміна віконних і дверних блоків, утеплення фасаду) у закладах культури населених пунктів Виноград, Закрівці, Молодилів, Черемхів, Гвіздець | Протягом року | Відділ культури райдержадміністрації |
| 7. | Провести енергозберігаючі заходи, зокрема ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж теплопостачання, гарячого і холодного водопостачання, інші заходи у Коломийській центральній районній лікарні, пологовому будинку та дитячій лікарні | Протягом року | Коломийська центральна районна лікарня |
| 8. | Провести, згідно плану, ремонтні роботи в сільських медичних закладах | Протягом року | Комунальний заклад районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 9. | Забезпечити проведення моніторингу споживання енергоносіїв по кожному об’єкту бюджетної сфери | постійно | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад |
| 10. | Розробити та узгодити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності | До  01.10.2018 | Управління економіки райдержадміністрації, енергопостачальні підприємства, виконавчі комітети сільських та селищних рад |
| 11. | Забезпечити проведення в медичних та навчальних закладах району ремонт або заміну:   * 6 газових котлів; * 1,7 км відомчих інженерних мереж | До  01.10.2018 | Коломийська центральна районна лікарня, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад |
| 12. | Забезпечити виконання робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів у підвідомчих будинках, ремонту або відновлення існуючої герметизації вводів інженерних комунікацій, укладення (переукладення) угод щодо додаткового залучення снігоприбиральної техніки в особливий період | До 01.10.2018 | Виконкоми сільських та селищних рад, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 13. | Забезпечити проведення організаційних та технічних робіт щодо ефективної роботи паливних об’єктів та котелень в бюджетних установах району, організувати проходження навчання (переатестацію) операторів газових котелень | До 01.10.2018 | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад, надавачі послуг |
| 14. | Організувати обрізку дерев та кущів в охоронній зоні електроліній | До 01.10.2018 | Виконкоми сільських та селищних рад, філії «Коломийський МРЕМ» та «Коломийський РЕМ» |
| 15. | Здійснити комплекс заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, організувати контроль щодо забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг | До 01.10.2018 | Отинійський селищний голова В.Кінащук, Гвіздецький селищний голова В.Ясуник, Ковалівський сільський голова Р.Венгринська, Коршівський сільський голова М.Пижук, керівники комбінатів комунальних підприємств |
| 16. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипочні матеріали | До 01.10.2018 | Керівники філій «Коло-мийський райавтодор», «Коломийська ДЕД», комбінати комунальних підприємств |
| 17. | Забезпечити виконання робіт з підготовки дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період | До 01.11.2018 | Керівники філії «Коло-мийський райавтодор», «Коломийська ДЕД», комбінати комунальних підприємств |
| 18. | Проводити роз’яснювальну роботу щодо економії енергоносіїв з допомогою засобів масової інформації та громадських організацій | постійно | Керівники бюджетних установ району, виконкоми сільських та селищних рад |

**Начальник відділу соціально-економічного**

**розвитку, житлово-комунального господарства,**

**будівництва та інфраструктури управління**

**економіки райдержадміністрації Олександр Панченко**

**Додаток 2**

**до рішення колегії**

**райдержадміністрації**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_2018р. №\_\_\_**

**СКЛАД**

**районного оперативного штабу з питань підготовки житлово- комунального господарства, бюджетних установ до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2018-2019 років**

|  |  |
| --- | --- |
| **Печенюк**  **Нестор Євгенович** | - перший заступник голови райдержадміністрації, голова штабу |
| **Лопачак Михайло Іванович** | - заступник начальника управління, начальник відділу розвитку підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, торгівлі та сфери послуг управління економіки райдержадміністрації, заступник голови штабу |
| **Панченко**  **Олександр Петрович** | - начальник відділу соціально–економічного розвитку, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури управління економіки райдержадміністрації, секретар штабу |

|  |  |
| --- | --- |
| **Члени штабу:** | |
| **Вережак**  **Василь Михайлович** | - начальник філії «Коломийський райавтодор» |
| **Витвицький**  **Андрій Зіновійович** | - завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення управління економіки райдержадміністрації |
| **Джалапин**  **Богдан Михайлович** | - головний лікар комунального закладу Коломийської районної ради «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| **Корчевий**  **Ігор Тарасович** | - начальник Коломийського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» |
| **Косован**  **Анатолій Михайлович** | - директор філії АТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський РЕМ» |
| **Кравчук**  **Ганна Василівна** | - начальник фінансового управління райдержадміністрації |
| **Лесів Петро**  **Васильович** | * головний лікар Коломийської центральної районної лікарні |
| **Мельничук**  **Василь Михайлович** | - начальник філії «Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця» |
| **Микитюк Галина Іванівна** | * начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |
| **Мочернюк**  **Ярослав Васильович** | - начальник комунального підприємства «Коломийське районне КП» |
| **Пархуць**  **Ігор Дмитрович** | - директор філії АТ «Прикарпаттяобленерго» «Коломийський МРЕМ» |
| **Федор**  **Людмила Петрівна** | * начальник відділу культури райдержадміністрації |

**Начальник відділу соціально-економічного**

**розвитку, житлово-комунального господарства,**

**будівництва та інфраструктури управління**

**економіки райдержадміністрації Олександр Панченко**