Проект

КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Колегія районної державної адміністрації

РІШЕННЯ

від ___________                            м. Коломия                                       №_______

##### Про стан підготовки підприємств

##### житлово-комунального господарства,

##### закладів бюджетних установ до

##### роботи  в осінньо-зимовий

##### період 2015-2016 років

В районі завершуються роботи по підготовці підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Розпорядженням районної державної адміністрації від 29 травня 2015 року №224 затверджено районний оперативний штаб та визначено першочергові заходи з питань підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Підготовка району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років проходить згідно затверджених графіків.

Завершуються роботи з підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в опалювальний період 2015-2016 років. До роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років із необхідних 81 котельні підготовлено 78, з них:

- управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  – 62 котельні,  підготовлено 59;

- центральна районна лікарня – 3 котельні, підготовлено 3;

- відділ культури райдержадміністрації – 15 паливних, підготовлено 15;

- центральна котельня селища Отинія.

Особлива увага приділяється підготовці об’єктів соціально-культурного значення, з 329 підготовлено 329, що становить 100 відсотків готовності.

Завершуються роботи по підготовці об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  району до роботи в зимових умовах.

В районі 5 комбінатів комунальних підприємств надають послуги з водопостачання та водовідведення:

-  з 5  водопровідних насосних станцій до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 каналізаційних очисних споруд підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 водозаборів до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності, з них 2 – поверхневі водозабори та 3 – водонапірні башти.

На виконання розроблених заходів комбінатами комунальних підприємств району:

-  виконано  роботи   по  ремонту  запірної  арматури,   промивці   фільтрів  на водоочисних станціях;

- ліквідовано аварійні прориви на магістральних та вуличних водогонах;

-  проведено   профілактичні   та   ремонтні   роботи   на   насосних   станціях для забезпечення безперебійної подачі води в зимовий період.

Не вирішено питання будівництва нового водозабору в с.Ковалівка, що  дало б можливість ліквідувати аварійний водопровід. Також, на сьогоднішній день залишається в аварійному стані більше 150 м  центрального водогону в с.Турка.

На опалювальний період 2015-2016 років навчальні заклади забезпечені твердим паливом (дрова – 80м3, вугілля – 30,0 т) згідно потреби на опалювальний період.  Для Гвіздецької школи мистецтв виділено  45,0 тис. грн. на придбання вугілля; для бібліотек району -15,0 тис. грн. на придбання дров. Заклади Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги: (ФАПи с.Ліски, с.Сідлище, с.Станіславівка, с.Молодилів, с.Грушів) забезпечені твердим паливом в обсязі потреби на опалювальний сезон.

В районі завершуються роботи по підготовці району до опалювального сезону 2015-2016 років, складено паспорти та акти готовності систем теплопостачання  району до опалювального сезону.

Виходячи з вищевикладеного, колегія районної державної адміністрації вирішила рекомендувати:

- Сільським та селищним головам,  начальнику управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації І. Мартинюку, начальнику відділу культури райдержадміністрації Л.Федор, головному лікарю центральної районної лікарні І.Садов’як до 5 жовтня 2015 року завершити виконання першочергових заходів щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету, сільським та селищним головам, енергопостачальним організаціям забезпечити жорсткий контроль за відпуском та споживанням енергоносіїв, дотримуючись лімітів у натуральних показниках по кожній бюджетній установі.

- Фінансовому управлінню райдержадміністрації (О.Попадюк) забезпечити в повному обсязі фінансування розрахунків бюджетних організацій, що фінансуються з районного бюджету за енергоносії та житлово - комунальні послуги, а також пільг і субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово - комунальних послуг згідно розпису доходів та видатків районного бюджету на 2015 рік.

- Отинійському (В.Кінащук), Печеніжинському (І.Довірак) селищним головам, в.о. Гвіздецького селищного голови (М.Борисевич), П'ядицькому (Р.Сікорський), Ковалівському (Т.Боднарук), Турківському (Л.Червінська) сільським головам:

  - Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств вжити заходів щодо поетапного приведення тарифів на житлово - комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

  - Спільно з керівниками комбінатів комунальних підприємств  забезпечити здійснення заходів щодо фінансового забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

  - Спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств розробити комплекс заходів щодо забезпечення стовідсоткового збору коштів за надані комунальні послуги та забезпечення повної оплати їх поточного споживання.

- Філії «Коломийський райавтодор» (В.Вережак) та філії  «Коломийська ДЕД» (В.Мельничук) забезпечити заготівлю необхідної кількості протиожеледних матеріалів та технічну готовність снігоприбиральної техніки.

- Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації            (І.Мартинюк) взяти під особистий контроль завершення робіт по влаштуванню котелень на альтернативному паливі.

- Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації             (І. Мартинюк) спільно з директорами шкіл:

  - Для забезпечення вчасного пуску газу на котельнях та паливних шкіл району  до 05.10.2015 року подати в Коломийське управління по експлуатації газового господарства виконавчу документацію про готовність котелень та систем газопостачання;

  - Забезпечити до 15 жовтня 2015 року  проведення  переатестації операторів газових котелень.

- Головним розпорядникам коштів районного бюджету при споживанні енергоносіїв:

  - Дотримуватись жорсткого режиму економії бюджетних коштів.

  - Не допускати створення дебіторської та кредиторської заборгованості.

- Відділу культури райдержадміністрації (Л.Федор) разом з сільськими та селищними головами до 05.10.2015 року забезпечити твердим паливом клубні установи району.

- Коломийському управлінню по експлуатації газового господарства (В.Михайлюк) до початку опалювального періоду завершити роботи по обстеженню та профілактиці газотранспортної системи та забезпечити комплекс заходів по безперебійному постачанню газу населеним пунктам району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Енергопостачальним організаціям філії Коломийський МРЕМ                (Б.Гейтота), філії Коломийський РЕМ (А.Косован) забезпечити комплекс заходів по безперебійному постачанню електроенергії населеним пунктам району в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Районному оперативному штабу взяти під контроль дотримання термінів підготовки житлово-комунального господарства та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації (В.Кобацький).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова районної

державної адміністрації,

голова колегії                                                   		 Любомир Глушков

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови райдержадміністрації __________ Н. Печенюк "________"________" 2015 р.

Заступник голови райдержадміністрації __________ Л. Михайлишин "________"________" 2015 р.

Керівник апарату райдержадміністрації _________________М. Беркещук "__________" ______" 2015 р

Начальник фінансового управління райдержадміністрації _________________О. Попадюк "__________" ______" 2015 р.

Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації _________________М. Івашків " __________" ______" 2015 р.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації ____________ Д. Вінтоняк "________"________" 2015 р.

Завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації __________ О.Коваленко "________"________" 2015 р.

Підг. Начальник відділу житлово - комунального господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації __________ В. Кобацький "________"________" 2015 р.

Довідка

##### на засідання колегії районної державної адміністрації

##### по питанню «Про стан підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи  в осінньо-зимовий

##### період 2015-2016 років»

В районі завершуються роботи по підготовці підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ до роботи  в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

Розпорядженням районної державної адміністрації від 29 травня 2015 року №224 затверджено районний оперативний штаб та визначено першочергові заходи з питань підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

Підготовка району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років проходить згідно затверджених графіків.

Завершуються роботи з підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в опалювальний період 2015-2016 років. До роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років із необхідних 81 котельні підготовлено 78, з них:

- управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  – 62 котельні,  підготовлено 59;

- центральна районна лікарня – 3 котельні, підготовлено 3;

- відділ культури райдержадміністрації – 15 паливних, підготовлено 15;

- центральна котельня селища Отинія.

Особлива увага приділяється підготовці об’єктів соціально-культурного значення, з 329 підготовлено 329, що становить 100 відсотків готовності.

Завершуються роботи по підготовці об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства  району до роботи в зимових умовах.

В районі 5 комбінатів комунальних підприємств надають послуги з водопостачання та водовідведення:

-  з 5  водопровідних насосних станцій до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 каналізаційних очисних споруд підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності;

-  з 5 водозаборів до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 5, що становить 100 відсотків готовності, з них 2 – поверхневі водозабори та 3 – водонапірні башти.

На виконання розроблених заходів комбінатами комунальних підприємств району:

-  виконано  роботи   по  ремонту  запірної  арматури,   промивці   фільтрів  на водоочисних станціях;

- ліквідовано аварійні прориви на магістральних та вуличних водогонах;

-  проведено   профілактичні   та   ремонтні   роботи   на   насосних   станціях для забезпечення безперебійної подачі води в зимовий період.

Не вирішено питання будівництва нового водозабору в с.Ковалівка, що  дало б можливість ліквідувати аварійний водопровід. Також, на сьогоднішній день залишається в аварійному стані більше 150 м  центрального водогону в с.Турка.

Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

- проведено реконструкцію газових котелень з установкою твердопаливних котлів в  П’ядицькій ЗОШ І-ІІІ ст., Підгайчиківській   ЗОШ І-ІІІ ст. та Шепарівцівській ЗОШ І-ІІ ст., а до початку опалювального сезону буде завершено роботи в Угорницькій ЗОШ І-ІІ ст., Ценявській ЗОШ І-ІІст. та Ковалівській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- проведено поточний ремонт системи опалення у Закрівецькій         ЗОШ  І ст. та Грабицькій  ЗОШ І-ІІ ст.;

- виконано заміну дерев’яних віконних блоків на металопластикові у Струпківській ЗОШ І-ІІІ ст. (71шт./238м2),  Лісківському НВК (4шт./25м2), Джурківському НВК (13шт./57м2), Загайпільській ЗОШ І-ІІ ст. (7/24м2), Рунгурській ЗОШ І-ІІІ ст. (24шт./72м2), Раківчицькій ЗОШ І-ІІІ ст.                 (22 шт./76м2), Старогвіздецькій ЗОШ І-ІІ ст.. (15 шт./56м2), а до кінця року буде замінено у Великоключівській ЗОШ І-ІІІ ст. (74шт./270м2), Ліснохлібичинській ЗОШ І-ІІІ ст. (20шт./80м2), Коршівській ЗОШ І-ІІІ ст. (18шт./72м2), Воронській ЗОШ І-ІІІ ст.. (16шт./64м2), Нижньовербізькій ЗОШ І-ІІІ ст. (224шт./640м2);

- виконано поточний  ремонт котельні Корницької ЗОШ І-ІІІ ст. та проводяться роботи у котельні  Пилипівського НВК;

- виконано заміну системи теплопостачання у Ценявській ЗОШ І-ІІ ст.;

- проведено держповірку газових лічильників, коректорів, КВП  та автоматики котелень;

- проведено перевірку опору заземлення та ізоляції кабелів;

- проведено перевірку  стану димових та вентиляційних каналів;

- виготовлено  паспорта та акти готовності навчальних  закладів до роботи в опалювальний період 2015-2016 років;

- переатестацію операторів  газових котелень та паливних, навчання осіб, відповідальних за газове господарство в навчальних закладах буде проведено до 01.10.2015р.

Коломийською центральною лікарнею:

- підготовлено котельні до проходження опалювального сезону, що оформлено відповідними актами комісією в присутності представника Держенергонагляду;

- проведено заповнення системи опалення, зроблено гідравлічне випробовування, що зафіксовано відповідними актами;

- проведено роботи по перевірці технічного стану димових і вентиляційних каналів, з оформленням відповідних документів (акт №545 від 15.08.2015 p.);

- проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування;

- частково проведено ремонт теплових та водопровідних мереж, виконано роботи по підготовці котельного обладнання;

- отримано дозвіл Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки на 2014-2017 роки (експлуатація котлів, експлуатація ліфтів і кисневого обладнання);

- введена в експлуатацію котельня, що працює на твердому паливі;

- проведено заміну труб на котельні Гвіздецької районної лікарні №2, замінено стояки і проведено промивку батарей в приміщенні лікарні;

- проведено Державну повірку газових лічильників і коректорів па котельнях;

- виконано роботи по заміні водяного лічильника в хірургічному корпусі центральної районної лікарні;

- виконано роботи по заміні труб теплотраси пологового будинку на поперєдньоізольовані.

Комунальним закладом Коломийської районної ради Коломийським районним центром первинної медико-санітарної допомоги:

- проведено ревізію та перевірку трубопроводів гарячої та холодної води по об'єктах;

- проведено ревізію та перевірку технічного стану будівель, дахів, зовнішніх дверей та вікон, димових та вентиляційних каналів при потребі виконано ремонтні роботи. Замінено вікна в амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Нижній Вербіж та проводиться капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Отинія №1,№2)

- проведено перевірку заземлювальних пристроїв на відсутність обривів, надійність з'єднань заземленого провідника та перевірка ізоляції проводів і кабелів;

- проведено огляд та ревізію запірної дренажної арматури на теплових мережах;

- проведено перевірку технічного стану насосних агрегатів, вузлів обліку, контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики;

- проведено перевірку готовності опалювальних приладів - кахельних печей, газових котлів, системи теплопостачання та електропостачання в цілому, шляхом пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.

Відділом культури райдержадміністрації:

- замінено віконні блоки та замінено вхідні двері на енергозберігаючі в клубі с. Кропивище (60,0 тис. грн.).

- замінено віконні блоки (7 шт.) та двері (2 шт.) в добудові Отинійської дитячої музичної школи (41,9 тис. грн.).

- замінено віконні блоки (2 шт.) та двері (3 шт.) на енергозберігаючі в центральній районній бібліотеці м. Коломия (24,0 тис. грн.).

- замінено вхідні двері в Народному домі с. Марківка (1,3 тис. грн.).

- замінено віконні блоки на енергозберігаючі в клубі с. Черемхів           (77,0 тис. грн. - обласний бюджет (проект органів місцевого самоврядування «Енергозберігаючі заходи в приміщенні сільського клубу села Черемхів»),   22,0 тис. грн. - районний бюджет, 20,6 тис. грн. - сільський бюджет);

- проведено ремонт фасаду, замінено віконні (2шт.) та дверні (1 шт.) блоки, облаштовано відмостку, ведеться поточний ремонт підвального приміщення (укріплено сходову клітку та ремонт навісу клубу с. Іванівці (150,0 тис. грн. з фонду розвитку сільської ради).

- замінено віконні блоки на енергозберігаючі в клубі с. Грабич               (43, 55 тис. грн. - селищний бюджет);

- замінено віконні блоки (9шт.) в будинку культури с. Виноград         (30,50 тис.грн.)

- виконано роботи по водопостачанню в дитячій музичній школі               с. Коршів.

- замінено газове опалення на тверде паливо в дитячій бібліотеці смт. Гвіздець, бібліотеці с. Годи-Добровідка, народному домі та бібліотеці           с. Королівка, народному домі смт. Гвіздець, бібліотеці с. Грабич;

- встановлено централізоване альтернативне опалення в дитячій музичній школі с. Турка;

- проводяться ремонтні роботи глядацького залу клубу с. Торговиця         (75,0 тис. грн. - обласний бюджет (проект органів місцевого самоврядування «Будинок культури - культурний осередок громади села Торговиця»        (30,0 тис. грн. - сільський бюджет).

На опалювальний період 2015-2016 років навчальні заклади забезпечені твердим паливом (дрова – 80м3, вугілля – 30 т) згідно потреби на опалювальний період.  Для Гвіздецької школи мистецтв виділено  45 тис. грн. на придбання вугілля; для бібліотек району -15 тис. грн. на придбання дров. Заклади Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги: (ФАПи с.Ліски, с.Сідлище, с.Станіславівка, с.Молодилів, с.Грушів) забезпечені твердим паливом в обсязі потреби на опалювальний сезон.

В районі завершуються роботи по підготовці району до опалювального сезону 2015-2016 років, складено паспорти та акти готовності систем теплопостачання  району до опалювального сезону.

Начальник відділу житлово -

комунального господарства,

будівництва та інфраструктури

райдержадміністрації                                                  Володимир Кобацький