**Довідка**

**на засідання колегії районної державної адміністрації по питанню**

**«Про хід виконання першочергових заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»**

Розпорядженням райдержадміністрації від 25.05.2018р. №264 затверджено першочергові заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а також затверджено склад районного оперативного штабу з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

 На виконання даного розпорядження бюджетними установами району, комунальними підприємствами, виконавчими комітетами сільських та селищних рад розроблені та затверджені власні заходи.

 По бюджетних установах району станом на 14.09.2018 року виготовлено паспорти готовності об’єктів до роботи в опалювальний період, зокрема, по Коломийському РЦ ПМСД – 23, по Коломийській ЦРЛ – 10, по управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 36. Укладено угоди з Коломийською дільницею Надвірнянського відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» на технічне обслуговування та з Державним підприємством «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» на обстеження газокористувального обладнання щодо спроможності його експлуатувати на опалювальний період 2018-2019 роки. Разом з тим, укладені угоди з ПП «СЕМ» на проведення робіт щодо очистки димових та вентиляційних каналів на об’єктах бюджетної сфери.

 У 2018 році проведено ремонтні роботи із застосуванням енергозберігаючих технологій в закладах культури району сіл Виноград, Молодилів, Черемхів на загальну суму 895,0 тис.грн. Здійснено ремонт систем опалення в Ліснохлібичинській (260,0 тис.грн.), Грабицькій (85,0 тис.грн.), Підгайчиківській ЗОШ (60,0 тис.грн.), амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Струпків (77,7 тис.грн.). Замінено вікна та двері на металопластикові в Гвіздецькій ЗОШ (35 шт. на суму 290,0 тис.грн.). Проведені роботи по заміні трас холодного та гарячого водопостачання до терапевтичного і хірургічного відділення центральної районної лікарні на загальну суму 36,0 тис.грн. та у пологовому будинку на суму 7,9 тис.грн.

 Продовжуються ремонтні роботи систем опалення у Шепарівцівській (115,0 тис.грн.), Виноградській (275,0 тис.грн.), Воронській (66,6 тис.грн.), Струпківській ЗОШ (36,5 тис.грн.).

 Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проведено обстеження 16 котелень, які працюють на альтернативному виді палива (дровах) та 20 котелень, які працюють на природному газі. Дані котельні знаходяться у задовільному стані. 10 будівель Коломийської центральної районної лікарні обслуговують 2 котельні, які працюють на альтернативному виді палива (дровах) та 1 котельня, яка працює на природному газі (Гвіздецька РЛ №2). У задовільному стані перебуває 1 котельня при територіальному центрі соціального обслуговування в с.Ковалівка, яка працює на природному газі (Ковалівське стаціонарне відділення). Навчання та переатестацію операторів газових котелень бюджетних установ району заплановано на початок жовтня поточного року.

 Через відсутність кошторисних призначень станом на 01.09.2018 року наявна заборгованість бюджетних установ району за спожиті енергоносії (не зареєстрована в Коломийському ГУ ДКСУ), яка складає 1873,7 тис.грн., а саме по Коломийській ЦРЛ – 1346,0 тис.грн., Отинійській районній лікарні №1 - 32,8 тис.грн., управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – 494,9 тис.грн. Фінансування видатків за спожиті енергоносії та інші захищені статті видатків проводяться в першочерговому порядку. Керівниками бюджетних установ здійснюється постійний контроль за дотриманням лімітів енергоспоживання та його щоденний моніторинг.

 Управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у жовтні 2018 року заплановано розпочати тендерну процедуру на закупівлю природного газу, а Коломийською центральною лікарнею – укладення прямої угоди на опалювальний період до 31.12.2018 року. Заборгованість за газопостачання по бюджетних установах району відсутня.

 На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 №2494 «Про затвердження Кодексу газорозпридільних систем» бюджетні заклади району продовжують проведення робіт щодо облаштування власних комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. Станом на 14.09.2018 року знаходиться в стадії облаштування комерційний вузол обліку природного газу засобом дистанційної передачі даних в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Струпків (17,2 тис.грн.), закуплено для навчально-освітніх закладів 13 газових лічильників з виходом під модем на загальну суму 36,2 тис.грн. Термін виконання робіт по заміні лічильників та встановлення відповідних модемів продовжено до 01.05.2019 року.

 Для забезпечення стабільної роботи електромереж філіями «Коломийським РЕМ» та «Коломийський МРЕМ» розроблено та погоджено із Держенергонаглядом графіки обмеження споживання електричної енергії та потужностей для споживачів району на опалювальний період 2018-2019 років, а також графіки погодинного та аварійного відключень, цілодобово працюють екстрені бригади для надання допомоги у надзвичайних ситуаціях. Станом на 14.09.2018р. філіями проведені роботи щодо прочистки трас електроліній у більшості населених пунктах району, у задовільному стані перебуває спецтехніка, заготовлено у достатній кількості паливно-мастильні матеріали.

 В галузі житлово-комунального господарства комбінатами комунальних підприємств району у 2018 році (Отинійський ККП, Гвіздецький ККП, Ковалівське КП) здійснено ремонтні та інші роботи на насосних станціях та інженерних мережах для забезпечення безперебійної подачі води в осінньо-зимовий період, на що використано кошти на загальну суму 650,0 тис.грн.

 За 8 місяців 2018 року з 16 сільських та селищних бюджетів на ремонт доріг використано 1,0 млн.грн. З районного бюджету використано на умовах співфінансування 120,0 тис.грн. на ремонт дороги «Товмачик-Торговиця» в населених пунктах с.Товмачик та с.Голосків, с.Спас (здійснено 2 км. ямкового ремонту у напрямку Н.Вербіж до моста с.Спас), с.Угорники (здійснено ремонт 2*,*2 км. дороги з гравійним покриттям). Також, дорожні роботи проводилися у населених пунктах: Отинія, Воскресинці, Жукотин, Іванівці, Корнич, Королівка, Л.Слобідка, Раківчик, Торговиця, Ценява, Черемхів, Шепарівці. На замовлення служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорозі Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський».

Для роботив осінньо-зимовий період 2018-2019 років філіями «Коломийський райавтодор» та «Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця» фактично підготовлено 12 одиниць спецтехніки (план - 16), заготовлено 1,2 тис.т. посипочного матеріалу (план - 5,0 тис.т.). 14 сільськими та селищними радами укладено (переукладено) угоди щодо додаткового залучення снігоприбиральної техніки в особливий період.

 22.08.2018 року під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Н.Печенюка відбулася нарада з питань стану підготовки підприємств, установ та організацій району всіх форм власності до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. На нараді обговорено питання щодо підготовки дорожніх, енергетичних, бюджетних, житлово-комунальних служб та установ району до роботи в особливий період, дано відповідні протокольні доручення з термінами їх виконання.

**Заступник начальника**

**управління економіки райдержадміністрації Михайло Лопачак**