**Інформація про хід виконання**

**програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури в Коломийському районі**

Рішенням районної ради від 12.05.2016 року затвержено програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Коломийського району на 2016-2020 роки.

У 2016 році за рахунок коштів, передбачених на ремонт доріг, філіями «Коломийський райавтодор» та Коломийська ДЕД виконувалися роботи у 28 населених пунктах району на загальну суму 13,9 млн.грн. Фінансування цих робіт здійснювалося за рахуноккоштів сільських, селищних рад та громад (2,8 млн.грн.), районного бюджету (230,0 тис.грн.), обласного бюджету (600,0 тис.грн.) та коштів, виділених службою автомобільних доріг. На дорогах державного значення виконано робіт на загальну суму 285,9 млн.грн., в тому числі по напрямку автодороги Н-10 «Стрий-Мамалига» – 262,0 млн.грн., автодороги Р-24 «Татарів - Кам’янець – Подільський» - 5,1 млн.грн.

Важливим напрямком роботи дорожніх служб району була підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Підприємства дорожнього господарства району в своїй роботі керувалися розпорядженням райдержадміністрації від 30.09.2016 року №437 «Про хід виконання першочергових заходів щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства, закладів бюджетних установ Коломийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» та затвердженими планами щодо організації роботи спецтехніки для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років вживалися заходи щодо забезпечення необхідною кількістю протиожеледних матеріалів, технічної готовності снігоприбиральної техніки, сформовано графіки цілодобового чергування відповідальних працівників та мобільні оперативні групи для роботи під час можливого виникнення надзвичайних ситуацій, проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. До початку осінньо-зимового періоду було заготовлено та використано 1,1 тис.тонн посипкового матеріалу, підготовлено до роботи 14 одиниць снігоприбиральної техніки, організовано матеріальний резерв паливно-мастильних матеріалів.

Питання про стан доріг в осінньо-зимовий період та безпеку дорожнього руху слухалось на засіданні колегії в січні 2017 року.

У цьому році за кошти державного та обласного бюджетів на території Коломийського району заплановано проведення наступних ремонтних робіт автодоріг: продовження поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Н-10 «Стрий-Мамалига» та Р-24 «Татарів - Кам’янець – Подільський»; доріг обласного та районного значень - «Городенка-Черемхів», «Товмачик-Торговиця», «Отинія-Боднарів», «Коломия-Печеніжин», «Королівка-Семаківці». Потребують проведення ремонту автомобільні мости, зокрема: через р.Прут на автомобільній дорозі Корнич-Завалля в с.Корнич; через р.Пістинька на автомобільній дорозі Нижній Вербіж-Цуцулин в с.Спас; через р.Косачівка на автомобільній дорозі в с.Королівка (в’їзд в м.Коломию з м.Чернівці). За результатами сьомого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування заплановано ремонтні роботи сільських доріг в с.Турка, с.Джурків, с.Дебеславці та с.Пилипи (в районному бюджеті на 2017 рік передбачено на ремонт даних доріг 200,0 тис.грн.).

Філією «Коломийська дорожня експлуатаційна дільниця» станом на 20.04.2017 року проведено аварійний ямковий ремонт на окремих ділянках дороги в с.В.Вербіж та с.Мишин, здійснено ліквідацію ямковості струменевим методом в с.Шепарівці, с.В.Вербіж, с.Мишин, с.Пядики, с.Ценява, с.Підгайчики, с.С.Гвіздець. Філією «Коломийський райавтодор» проведено ремонтні роботи гравійно-піщаною сумішшю трьох комунальних доріг в с.Л.Хлібичин та с.Корнич на загальну суму 120,0 тис.грн. У Нижньовербізькій та Печеніжинській об’єднаних територіальних громадах здійснено ремонтні роботи на сільських дорогах в с.В.Ключів та с.Сопів.

В районі функціонують 62 приміські внутрішньорайонні автобусні маршрути, які обслуговують 35 суб’єктів підприємницької діяльності, курсує 10 автобусів, пристосованих для перевезення інвалідів. У 2016 році проведено 3 засідання районного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажи­рів автомобільним транспортом на 15 приміських автобусних маршрутах загального користування. У 2017 році проведено 1 засідання на 3 приміські автобусні маршрути.