**Довідка про хід виконання рішення районної ради**

**від 24.03.2016 року №83-ІІІ/16 «Про програму зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Коломийського району**

**до 2020 року»**

Рішенням районної ради від 24.03.2016 року №83-ІІІ/16 затверджено програму зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів Коломийського району до 2020 року.

Аналіз стану мереж освітлення вулиць, центральних частин населених пунктів, територій біля об’єктів соціально-культурного призначення показує, що в районі місцевими радами проводилась робота по відновленню мереж вуличного освітлення, встановленню багатотарифних лічильників та енергозберігаючих ламп. Згідно з даними моніторингу зовнішнього освітлення населених пунктів загальна протяжність електромереж в Коломийському районі становить 166,7 кілометрів. Освітлення вулиць і доріг здійснюється за допомогою більше трьох тисяч одиниць джерел світла.

За роки дії попередньої Програми відновлено 65,4 км ліній, встановлено 1032 нові світлоточки. В значній мірі освітлюються автомобільні дороги територіального значення*.*

Забезпечити проведення робіт вуличного освітлення в необхідних обсягах не дозволяє наявний фінансовий стан сільських, селищних рад та незадовільний стан сплати за використану електроенергію. У системах освітлення частково використовуються застарілі типи світлових приладів, що призводить до значних перевитрат електроенергії. В даний час перевага надається встановленню сучасних енергозберігаючих світильників та електроламп. Основна проблема, на яку звернуто увагу - це обслуговування системи вуличного освітлення.

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок обласного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування. Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування. Фінансування заходів здійснюється з обласного бюджету при умові їх співфінансування з відповідного місцевого бюджету в розмірі, що повинен становити не менше 50 відсотків, незалежно від стану освітлення у населеному пункті. Прогнозні обсяги фінансування Програми з усіх джерел фінансування на 2016-2020 роки становлять 2,6 млн.грн.

Належна увага в районі приділяється залученню коштів міжнародної технічної допомоги та відповідних проектів з питань енергоефективності. Так, з початку реалізації даної Програми в рамках Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в районі завершено мініпроекти:

- "Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в с.Семаківці та с.Замулинці. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних світильників". Загальна вартість проекту – 314,2 тис.грн;

- "Інноваційні енергоефективні заходи по вуличному освітленню в с.Раківчик. Реконструкція існуючої мережі з застосуванням світлодіодних світильників". Загальна вартість проекту - 368,7 тис.грн.

У 2016 році на умовах співфінансування у 6 населених пунктах району (с.Виноград, с.Мишин, с.Тростянка, с.Пилипи, с.Струпків, с.Королівка) проведені заходи щодо встановлення вуличного освітлення на загальну суму 125,0 тис.грн.

На встановлення вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у 2017 році використано з обласного, районного та сільських бюджетів 221,5 тис.грн. Роботи проводились в селах Л.Хлібичин, Загайпіль, Жукотин, Коршів, Спас, Виноград, Нижня Велесниця. Загалом освітлено в населених пунктах дороги протяжністю 9,3 км.

На 2018 рік заплановано встановлення вуличного освітлення в с.Спас (10,0км.), с.Л.Хлібичин (4км.), с.Товмачик (3км.), с.Раківчик (3км.) із застосуванням енергозберігаючих технологій та завершення робіт у с.Загайпіль, с.Скопівка, с.Жукотин.

Станом на 20.03.2018 року на реалізацію заходів даної Програми у районному бюджеті на 2018 рік кошти не передбачені.